🌍 Charte du projet — Plateforme Web de l’Incubateur CMC BMK

1. Contexte général

La Cité des Métiers et des Compétences Béni Mellal-Khénifra (CMC BMK) dispose d’un incubateur destiné à accompagner les jeunes porteurs d’idées et de projets innovants.
Afin de digitaliser et dynamiser la communication entre l’incubateur et les stagiaires, un site web interactif multilingue sera développé par une équipe de stagiaires en Développement Digital.

Ce site permettra :

- D’afficher les opportunités (concours, appels à projets, formations) ;

- De soumettre en ligne une idée de projet ;

- De publier les événements de la CMC BMK ;

- De présenter le rôle et les programmes de l’incubateur.

2. Environnement de travail

- Ressources

- Humaines : Équipe projet (4 stagiaires) – chef de projet, développeur front-end, back-end, et designer UI/UX.

- Matérielles : Ordinateurs CMC, connexion Internet, serveur local et hébergement web.

- Logiciels : VS Code, PHP/Laravel, MySQL,HTML/CSS/JS,Git/GitLab, Figma.

- Moyens de communication

- Réunions hebdomadaires avec le responsable de l’incubateur.

- Outils collaboratifs : Google Meet, WhatsApp, GitLab Issues.

- Email officiel pour les comptes incubateur et étudiants.

- Références techniques et outils

- Site Station F (stationf.co) pour la structure d’un incubateur.

- Site EuraTechnologies (euratechnologies.com) pour l’affichage d’événements et d’opportunités.

- Normes UI/UX du OFPPT.

3. Contraintes

- Charges de travail

- Travail parallèle au programme de formation (8 h/semaine consacrées au projet).

- Directives et règlements

- Respect du cahier des charges du CMC BMK.

- Respect de la charte graphique et des politiques de confidentialité.

- Code source hébergé sur le dépôt officiel de la CMC.

- Coûts du projet

- Hébergement web : ~15 MAD/mois

- Nom de domaine : ~10 MAD/an

- Total prévisionnel : ~150 MAD/mois

4. Organisation du projet

- Tâches clés

- Analyse des besoins et conception du cahier des charges.

- Développement du module d’opportunités et d’événements.

- Intégration du module de soumission d’idées.

- Développement du tableau de bord admin.

- Traduction du site (FR/AR/EN).

- Tests, documentation et déploiement.

- Objectifs du projet

- Créer une plateforme ergonomique, rapide et multilingue.

- Permettre aux stagiaires de soumettre leurs idées facilement.

- Offrir un espace centralisé pour les concours et événements.

- Valoriser l’image de l’incubateur CMC BMK.

- Produit final attendu

Un site web dynamique hébergé en ligne, comprenant :

- Page d’accueil de présentation.

- Module d’opportunités.

- Module d’événements.

- Module de soumission de projets.

- Tableau de bord d’administration.

- Interface multilingue FR/AR/EN.

5. Conclusion

Ce projet contribue à la digitalisation de la CMC BMK et à la promotion de l’entrepreneuriat étudiant.
Il permettra aux stagiaires de valoriser leurs compétences techniques tout en rendant l’incubateur plus accessible et interactif.